Proposta de Projeto

**1. Introdução** Este projeto tem como objetivo a criação de um site de e-commerce para venda de peças íntimas (cuecas, calcinhas, pijamas, etc.). O objetivo é facilitar o controle e a manutenção dos produtos vendidos, além de proporcionar uma experiência simples e eficiente para os clientes realizarem suas compras.

**2. Escopo do Projeto**

* **Inclusões**:
  + Desenvolvimento de um site responsivo com exibição de produtos, preços e informações detalhadas sobre cada item.
  + Funcionalidade de carrinho de compras, permitindo a seleção de produtos e quantidade desejada.
  + Painel administrativo para gestão de estoque, produtos e pedidos.
* **Exclusões**:
  + Integração inicial com sistemas de pagamento (a ser especificada futuramente).

**3. Objetivos**

* Criar um site intuitivo e responsivo para venda de peças íntimas.
* Facilitar a gestão de produtos e vendas pela usuária (sua mãe).
* Oferecer aos clientes uma experiência de compra simples e eficaz.

**4. Metodologia**

* **Abordagem**: Desenvolvimento incremental, com revisões periódicas baseadas nas necessidades do cliente.
* **Ferramentas**:
  + PHP e/ou Python para o backend.
  + HTML, CSS e JavaScript para o frontend.
  + MySQL ou PostgreSQL para gerenciamento do banco de dados.
  + Frameworks sugeridos: Laravel (PHP) ou Django (Python); Vue.js ou React para interfaces dinâmicas.
* **Cronograma**: Início com desenvolvimento do frontend, seguido pela criação das funcionalidades do backend e integração de ambos.

**5. Entregáveis**

* Protótipo funcional do site com as funcionalidades básicas:
  + Listagem de produtos com informações detalhadas.
  + Carrinho de compras.
  + Painel administrativo.

**6. Cronograma**

* **Fase 1**: Levantamento de requisitos detalhados e criação do layout (4 semanas).
* **Fase 2**: Desenvolvimento das funcionalidades principais (6 semanas).
* **Fase 3**: Testes e ajustes finais (2 semanas).

**7. Recursos Necessários**

* **Humanos**: Desenvolvedor (você) com apoio para design caso necessário.
* **Tecnológicos**: Hospedagem web, banco de dados, ferramentas de design (Figma ou similar).
* **Infraestrutura**: Computador com ambiente de desenvolvimento configurado (PHP, Python, Node.js, etc.).

**8. Investimento**

* Custos estimados:
  + Registro de domínio e hospedagem.
  + Ferramentas de design (se aplicável).
  + Outros custos associados (treinamento ou recursos adicionais).

**9. Riscos e Mitigação**

* **Risco**: Dificuldades técnicas devido às limitações de conhecimento.
  + **Mitigação**: Uso de frameworks e cursos rápidos para aprendizado das ferramentas necessárias.
* **Risco**: Alteração de escopo durante o desenvolvimento.
  + **Mitigação**: Planejamento incremental e validações frequentes com o cliente.

**10. Termos e Condições**

* Proposta válida por 30 dias.
* Alterações no escopo podem gerar custos adicionais.
* O projeto será entregue em fases, conforme cronograma.

**11. Contatos** Desenvolvedor: [Seu Nome]  
E-mail: [Seu E-mail]  
Telefone: [Seu Telefone]

**Aprovação** Local e data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do proponente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do cliente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_